KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

Hệ thống giám sát & phân tích hành vi người dùng (SOC / UEBA)

Nhóm 2 người – Người A (Data & ML) và Người B (Platform, Agent & Web)

# 1. Tổng quan đề tài

- Mục tiêu: xây hệ thống hỗ trợ giám sát và phân tích log hành vi người dùng; xác định hành vi bất thường, phân loại có phải người dùng thật hay không, và phát hiện vi phạm chính sách.

- Yêu cầu: tìm dữ liệu phù hợp; áp dụng mô hình thống kê + AI/ML + AI Agent; thử nghiệm đánh giá; xây web app giám sát trên nền web.

- Dataset: LANL Authentication Dataset (hành vi đăng nhập/xác thực, có nhãn red team) kết hợp CERT Insider Threat Dataset (vi phạm chính sách nội bộ).

## Ba trụ cột công nghệ (thể hiện rõ hướng bảo mật SOC)

- Trụ cột 1 – Wazuh / Elastic Stack làm nền thu thập & lưu log, thay vì DB tự chế.

- Trụ cột 2 – gắn mọi cảnh báo với MITRE ATT&CK (tactic / technique ID).

- Trụ cột 3 – kết hợp rule-based (Sigma-style) + ML; AI Agent đóng vai trò SOAR-style auto response.

# 2. Kiến trúc & pipeline

Luồng dữ liệu từ đầu đến cuối:

| Bước | Thành phần | Công nghệ | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Log source (dataset) | LANL auth.txt + redteam.txt; CERT logon/device/email/file/http .csv | A |
| 2 | Thu thập, lưu trữ, rule-based | Wazuh (manager/indexer) hoặc Filebeat/Logstash → Elasticsearch; Sigma-style rules | B |
| 3 | Feature extraction | Python, pandas; gom theo user × cửa sổ thời gian | A |
| 4 | Phát hiện bất thường (thống kê + ML) | Z-score/IQR, Isolation Forest, Autoencoder; phân loại user thật/bot | A |
| 5 | Gắn MITRE ATT&CK | Bảng mapping rule/hành vi → technique ID | A (bảng) + B (hiển thị) |
| 6 | AI Agent phân tích & đề xuất hành động | LangChain + LLM, tool truy vấn Elasticsearch, output JSON | B |
| 7 | Dashboard web | Kibana/Grafana hoặc React + FastAPI | B |

# 3. Danh sách technique / công nghệ đầy đủ

## 3.1. Dữ liệu & tiền xử lý

- LANL: auth.txt gồm time, src user@domain, dst user@domain, src computer, dst computer, auth type, logon type, auth orientation, success/failure; redteam.txt làm nhãn để đánh giá.

- CERT Insider Threat: logon, device (USB), email, file, http, LDAP; file answers/ làm ground truth.

- Xử lý: lấy subset nhỏ (theo số ngày / số user), chuẩn hoá timestamp UTC, xử lý thiếu, chia train/validation theo thời gian (không shuffle ngẫu nhiên).

## 3.2. Feature engineering (gom theo user × giờ/ngày)

| Nhóm | Feature gợi ý |
| --- | --- |
| Đăng nhập (LANL) | Số lần login/giờ Số dst computer khác nhau Tỷ lệ login thất bại Số src computer mới (chưa từng thấy) Tỷ lệ login ngoài giờ Phân bố Kerberos/NTLM, logon type |
| Bot vs người thật | Độ lệch chuẩn khoảng cách giữa 2 sự kiện (đều đặn → giống máy) Số sự kiện/phút đỉnh Hoạt động 24/7 không nghỉ |
| Vi phạm chính sách (CERT) | Số lần logon ngoài giờ / PC không phải PC chính Số lần cắm USB, số file copy Email gửi ra domain ngoài, có attachment Số lượt truy cập website nhạy cảm (http) |
| So sánh | Độ lệch so với baseline của chính user (z-score) Độ lệch so với peer group (cùng phòng ban/role) |

## 3.3. Mô hình phân tích

- Thống kê (baseline): z-score, IQR, baseline theo user và theo peer group; ngưỡng động.

- ML không giám sát: Isolation Forest (chính), Autoencoder (PyTorch/Keras; lỗi tái tạo = anomaly score); có thể thêm LOF / One-Class SVM để so sánh.

- Phân loại người thật / không phải người thật: dùng nhóm feature bot-like ở trên; nếu có nhãn red team thì thêm bộ phân loại có giám sát (Random Forest / XGBoost).

- Rule-based (Sigma-style): ví dụ nhiều login fail liên tiếp rồi thành công; login ngoài giờ; một user chạm quá nhiều host trong thời gian ngắn; USB + copy file lớn.

- Kết hợp: điểm cuối = tổng hợp rule + anomaly score ML (có trọng số), quy ra mức severity low/medium/high/critical.

## 3.4. Đánh giá thử nghiệm

- Metric: Precision, Recall, F1, ROC-AUC, PR-AUC (dữ liệu mất cân bằng nên ưu tiên PR-AUC), confusion matrix.

- Tinh chỉnh tham số: contamination (Isolation Forest), kích thước bottleneck (Autoencoder), ngưỡng score.

- So sánh: thống kê vs Isolation Forest vs Autoencoder vs rule-only vs kết hợp; ablation (bỏ từng nhóm feature).

## 3.5. Bảng mapping MITRE ATT&CK (đề xuất)

| Hành vi phát hiện | Tactic | Technique |
| --- | --- | --- |
| Login bằng tài khoản hợp lệ bất thường (giờ lạ, host lạ) | Initial Access / Persistence / Defense Evasion | T1078 – Valid Accounts |
| Nhiều lần login thất bại liên tiếp | Credential Access | T1110 – Brute Force |
| Một user chạm nhiều host trong thời gian ngắn | Lateral Movement | T1021 – Remote Services |
| Dùng NTLM/Kerberos bất thường, nghi tái sử dụng credential | Defense Evasion / Lateral Movement | T1550 – Use Alternate Authentication Material |
| Cắm USB + copy lượng file lớn | Exfiltration | T1052.001 – Exfiltration over USB |
| Gửi email kèm attachment ra domain ngoài | Exfiltration | T1048 – Exfiltration Over Alternative Protocol |
| Upload dữ liệu lên web ngoài (CERT http) | Exfiltration | T1567 – Exfiltration Over Web Service |

Lưu ý: nhóm cần đối chiếu lại ID với trang attack.mitre.org khi viết báo cáo để chắc chắn tên và phiên bản technique.

## 3.6. AI Agent (SOAR-style)

- Framework: LangChain + LLM (API Claude/OpenAI hoặc mô hình local qua Ollama).

- Input: alert JSON (user, host, score, features, MITRE ID).

- Tools cho agent: truy vấn lịch sử user trong Elasticsearch; tra cứu mô tả MITRE technique; lấy baseline của user/peer group.

- Output JSON có cấu trúc: tóm tắt, giải thích vì sao bất thường, mức độ tin cậy, hành động đề xuất (theo dõi thêm / buộc đổi mật khẩu / khoá tài khoản / cô lập host).

- Human-in-the-loop: hành động nguy hiểm cần analyst bấm duyệt trên dashboard; ghi log mọi quyết định.

## 3.7. Web app & DevOps

- Dashboard: Kibana/Grafana cho phần log; React + FastAPI cho trang riêng (danh sách alert, chi tiết user, timeline, nút duyệt hành động).

- Docker Compose chạy toàn bộ stack bằng một lệnh; file .env.example; Git với thư mục tách riêng ml/ và platform/.

# 4. Hợp đồng dữ liệu (chốt ngay tuần 1)

Hai người thống nhất schema alert để làm việc song song. Người A xuất file theo format này, Người B dùng ngay để dựng dashboard và agent mà không phải chờ model xong.

{

"alert_id": "uuid",

"timestamp": "2026-10-05T02:14:00Z",   // ISO 8601, UTC

"user": "U123@DOM1",

"src_host": "C123",

"dst_host": "C456",

"source": "ml | rule | statistical",

"rule_id": "sigma_login_offhours",      // null nếu từ ML

"anomaly_score": 0.87,                  // 0..1

"is_human_prob": 0.12,                  // xác suất là người thật

"severity": "high",

"mitre": { "tactic": "Lateral Movement",

"technique_id": "T1021",

"technique_name": "Remote Services" },

"features": { "login_per_hour": 42, "distinct_dst": 17, "fail_ratio": 0.3 }

}

Đầu ra của AI Agent (B) bổ sung thêm khối agent_analysis: { summary, explanation, confidence, recommended_action, requires_approval }.

# 5. Phân công nhiệm vụ chi tiết

## 5.1. Người A – Data & ML

| # | Nhiệm vụ | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- |
| A1 | Tải, làm sạch, chọn subset LANL + CERT; mô tả dataset | Script tiền xử lý, file parquet/CSV đã làm sạch |
| A2 | Feature engineering theo user × giờ/ngày (mục 3.2) | Module features.py, bảng feature |
| A3 | Baseline thống kê (z-score, IQR, peer group) | Module statistical.py + kết quả |
| A4 | Train Isolation Forest và Autoencoder; tinh chỉnh tham số | Notebook huấn luyện, model đã lưu |
| A5 | Bộ phân loại người thật / bot | Model + is_human_prob trong alert |
| A6 | Đánh giá thử nghiệm: metric, so sánh, ablation (mục 3.4) | Bảng kết quả, biểu đồ ROC/PR, confusion matrix |
| A7 | Bảng mapping MITRE ATT&CK (mục 3.5) | mitre_mapping.json |
| A8 | Xuất alerts.json đúng schema; đẩy vào Elasticsearch | alerts.json, script nạp dữ liệu |

## 5.2. Người B – Platform, Agent & Web

| # | Nhiệm vụ | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- |
| B1 | Dựng Wazuh / Elastic Stack bằng Docker Compose | docker-compose.yml, .env.example, README chạy 1 lệnh |
| B2 | Pipeline nạp log dataset vào Wazuh/Elasticsearch; index mapping | Index logs-*, alerts-* |
| B3 | Viết rule Sigma-style / Wazuh rule (mục 3.3) | Thư mục rules/ + test case |
| B4 | Dựng AI Agent LangChain, tools, prompt, output JSON (mục 3.6) | Module agent/, ví dụ chạy với alerts_sample.json |
| B5 | API backend (FastAPI): đọc alert, gọi agent, nhận duyệt hành động | Service api/, tài liệu endpoint |
| B6 | Dashboard: danh sách alert, chi tiết user, timeline, hiển thị MITRE, nút duyệt | Kibana dashboard hoặc React app |
| B7 | Demo end-to-end, kịch bản trình diễn, kiểm thử tích hợp | Script demo, video/ảnh chụp |

## 5.3. Việc chung

- Chốt schema alert, quy ước đặt tên, cấu trúc repo (tuần 1).

- Ghép nối và chạy end-to-end (tuần 4); viết mở đầu, kết luận, slide bảo vệ.

- Đổi vai trò khi viết báo cáo để cả hai nắm toàn bộ hệ thống khi bảo vệ.

# 6. Timeline 5 tuần

| Tuần | Người A | Người B | Mốc chung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tải dataset, chọn subset Khảo sát feature | Dựng Docker stack Cài Wazuh/Elastic | Chốt schema alert alerts_sample.json Cấu trúc repo |
| 2 | Feature engineering Baseline thống kê Mapping MITRE | Nạp log vào Elasticsearch Viết rule Sigma Dựng khung dashboard | Review chéo schema |
| 3 | Train Isolation Forest, Autoencoder Bộ phân loại user thật | AI Agent + tools API backend Dashboard với dữ liệu mẫu | Demo giữa kỳ từng phần |
| 4 | Xuất alerts.json thật Đẩy vào Elasticsearch | Kết nối alert thật → agent → dashboard | Chạy end-to-end Sửa lỗi tích hợp |
| 5 | Đánh giá, so sánh, ablation Viết phần ML/đánh giá | Hoàn thiện demo Viết phần kiến trúc/triển khai | Báo cáo + slide Tập bảo vệ |

Số tuần là gợi ý; điều chỉnh theo deadline thực tế của môn học.

# 7. Quy tắc phối hợp

- Git: một repo, hai thư mục ml/ và platform/; nhánh riêng cho mỗi người, merge qua pull request, người kia review.

- Chạy chung: A chạy ML local (venv/Jupyter/Colab), không phụ thuộc Docker. Khi B xong, A git pull và chạy docker compose up -d. Xem log: docker compose logs -f <service>.

- Tài nguyên: Wazuh + Elastic khá nặng (khoảng 6–8GB RAM). Nếu máy A yếu, B chạy stack, A gửi alerts.json cho B nạp.

- Họp: 2 lần/tuần, 15–20 phút: báo tiến độ, chặn gì, schema có đổi không.

- Definition of Done: code chạy được từ README, có ví dụ đầu vào/ra, đã được người kia review.

# 8. Phân chia báo cáo

| Chương | Nội dung | Người viết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mở đầu, mục tiêu, bài toán | Chung |
| 2 | Cơ sở lý thuyết: UEBA, MITRE ATT&CK, Sigma, SOAR | B (chính), A bổ sung |
| 3 | Dữ liệu & feature engineering | A |
| 4 | Mô hình thống kê & ML, đánh giá | A |
| 5 | Kiến trúc hệ thống, Wazuh/Elastic, AI Agent, web app | B |
| 6 | Thử nghiệm end-to-end, kết quả demo | Chung |
| 7 | Kết luận, hướng phát triển | Chung |

# 9. Rủi ro & phương án dự phòng

| Rủi ro | Phương án |
| --- | --- |
| Dataset LANL quá lớn, máy không đủ RAM | Lấy subset theo số ngày/số user; đọc theo chunk; dùng Colab/Kaggle |
| Wazuh/Elastic quá nặng | Chỉ dùng Elastic Stack gọn (Elasticsearch + Kibana) hoặc giảm số node; B chạy stack, A gửi file |
| Ít mẫu bất thường, dữ liệu mất cân bằng | Dùng PR-AUC, giữ nhãn red team/CERT answers để đánh giá, không dùng accuracy |
| Lệch schema giữa A và B | Chốt schema tuần 1, dùng alerts_sample.json làm hợp đồng; thay đổi phải báo cho người kia |
| LLM trả lời sai định dạng hoặc ảo tưởng | Ép output JSON, validate bằng schema; agent chỉ đề xuất, hành động cần duyệt |
| Trễ tiến độ ghép nối | Dựng bản demo end-to-end tối giản từ tuần 3, mở rộng dần |